**Bảng phân công**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung công việc | | Người thực hiện | Ngày thực hiện | Ngày dự kiến hoàn thành | Ngày thực tế hoàn thành |
| 1 | Tạo cơ sở dữ liệu | | Trần Tuấn Anh | 16/02/2014 | 17/02/2014 | 16/02/2014 |
| 2 | Thiết kế form | Đăng nhập | Trần Tuấn Anh | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 19/02/2014 |
| 3 | Loại sản phẩm | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 19/02/2014 |
| 4 | Nhân viên | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 19/02/2014 |
| 5 | Nhập hàng | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 |
| 6 | Form chính | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 |
| 7 | Thiết kế form | Khách hàng | Nguyễn Hoàng Du | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 |
| 8 | Nhà cung cấp | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 |
| 9 | Tìm kiếm | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 20/02/2014 |
| 10 | Bán hàng | 18/02/2014 | 20/02/2014 | 21/02/2014 |
| 11 | Code | Đăng nhập | Trần Tuấn Anh | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 23/02/2014 |
| 12 | Loại sản phẩm | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 23/02/2014 |
| 13 | Nhân viên | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 23/02/2014 |
| 14 | Nhập hàng | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 25/02/2014 |
| 15 | Form chính | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 26/02/2014 |
| 16 | Tìm kiếm (sản phẩm) | 28/02/2014 | 01/02/2014 | 28/02/2014 |
| 17 | Code | Khách hàng | Nguyễn Hoàng Du | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 23/02/2014 |
| 18 | Nhà cung cấp | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 24/02/2014 |
| 19 | Tìm kiếm (đơn hàng) | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 03/03/2014 |
| 20 | Bán hàng | 23/02/2014 | 26/02/2014 | 04/03/2014 |
| 21 | Kiểm tra | | Trần Tuấn Anh  Nguyễn Hoàng Du | 04/03/2014 | 04/03/2014 | 04/03/2014 |